УКРАЇНА

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

02 травня 2023 року                        м. Запоріжжя                                                 № 6

Про внесення змін і доповнень до Програми з просторового планування та комплексного містобудівного розвитку території Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022- 2026 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про основи містобудування»,  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», Земельним кодексом України, з метою забезпечення процесу регулювання планомірного використання території Широківської сільської ради (територіальної громади) Запорізького району Запорізької області, створення дієвих правових і організаційних умов щодо провадження містобудівної діяльності та повноцінного життєвого середовища, забезпечення органу місцевого самоврядування планувальною основою для вирішення питань раціонального використання території в інтересах громади, Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області

ВИРIШИЛА:

1. Внести до Програми з просторового планування та комплексного містобудівного розвитку території Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням Широківської сільської ради від 21.12.2021 № 6, такі зміни і доповнення:

1) розділ «Паспорт Програми»: у пункті 8 цифри «4 100,0» замінити на «10 050,0»; у пункті 8.1. цифри «4 100,0» замінити на «10 050,0»;

2) додатки 1 і 2 до Програми викласти у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та комунальної власності, прав людини, законності та депутатської діяльності, етики та регламенту.

Сільський голова                                                                        Денис КОРОТЕНКО

# Додаток 1

# до Програми

# (зі змінами  та доповненнями,

внесеними рішенням

сільської ради

від 02.05.2023 №  6)

# Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Програми з просторового планування та комплексного містобудівного розвитку території Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

на 2022- 2026 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | Усього витрат на виконання заходів Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього (тис. грн) , у тому числі: | 1 150,0 | 4 500,0 | 3 000,0 | 700,0 | 700,0 | 10 050,0 |
| кошти місцевого бюджету | 1 150,0 | 4 500,0 | 3 000,0 | 700,0 | 700,0 | 10 050,0 |
| кошти інших джерел | - | - | - | - | - | - |

Секретар сільської ради                                                                                                                    Олена ПРАВДЮК

# Додаток 2

# до Програми

# (зі змінами  та доповненнями,

внесеними рішенням

сільської ради

від 02.05.2023 №  6)

# Перелік завдань і заходів

Програми з просторового планування та комплексного містобудівного розвитку території Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

на 2022- 2026 роки

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, грн. | Очікуванні результати виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Топографічна зйомка території | Виконання комплексу топографо-геодезичних робіт (зйомка масштабу 1:10000) території громади для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Широківської сільської територіальної громади | 2022 р. 2023 р. 2025 р. 2026 р. | 500,0 1 000,0 300,0 300,0 | Вирішення питань розвитку територіальної громади та її окремих частин |
| 2. | Розроблення містобудівної документації | Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Широківської сільської територіальної громади | 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. | 500,0 3 000,0 3 000,0 250,0 250,0 | Вирішення питань розвитку територіальної громади та їх окремих частин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Розроблення документації із землеустрою | Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць території громади для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Широківської сільської територіальної громади | 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. | 150,0 500,0 150,0 150,0 150,0 | Визначення та затвердження меж територіальної громади та населених пунктів |

Секретар сільської ради                                                                                                                          Олена ПРАВДЮК